DANIEL GARCIA SALINAS

uVA

PYS CURSO 2025/26

PLAN DE VIABILIDAD

Contenido

Equipo promotor	2

A. Resumen ejecutivo del Proyecto (Summit 1)	3

A.1 Desarrollo y estudio de la idea de producto	3

Producto	3

Audiencia	4

A.2 Desarrollo del plan de empresa	4

Monetización	4

Imagen e identidad de empresa y marca	5

A.3 Análisis y Diseño de la solución técnica	7

A.4 Plan de personal y estimación de costes	8

B. Reajuste Financiero	10

Tabla de Costes Totales	10

Detalle de las partidas actualizadas	11

B1. Organización del Equipo y Cronograma	12

B.2 Cronograma de Ejecución y Asignación de Recursos	14

C. Gestión de Riesgos y Acciones de Mitigación	15

D. Otras Líneas de Financiación	16

E. Acciones Pendientes (Wishlist)	17

Conclusión	18

# Equipo promotor

CEO: 			Rodrigo Peña Marqués

CTO:				 Daniel García Salinas

CPO: 			Marcos Almaraz Arranz

Ingeniero jefe:	 	Marcos De Diego Martín

# A. Resumen ejecutivo del Proyecto (Summit 1)

# A.1 Desarrollo y estudio de la idea de producto

## Producto

PachangoGo es una aplicación móvil orientada a facilitar y organizar encuentros deportivos casuales entre personas, tanto con amigos como con desconocidos, en campos y parques urbanos. El objetivo principal es ofrecer una plataforma que permita practicar deporte en grupo de forma rápida y sencilla.

La aplicación se plantea como un negocio mixto, combinando una plataforma digital en la nube con la colaboración de instalaciones deportivas públicas y privadas. A través de acuerdos con estos espacios, los usuarios podrán consultar disponibilidad, reservar campos y gestionar sus partidos directamente desde la aplicación.

PachangoGo se enfoca en un nicho especializado, no buscando competir con apps de clubes o ligas profesionales, si no centrarse en los encuentros casuales y recreativos.
Aunque el lanzamiento inicial se orientará a un público local, la propuesta tiene potencial para una expansión global gracias a su modelo digital y adaptable a cualquier ciudad.

A diferencia de otras plataformas, PachangoGo combina facilidad de uso, fiabilidad y comunidad mediante:

- Un sistema de emparejamiento que equilibra el nivel de los jugadores.

- Un sistema de reputación y asistencia que mejora la confianza entre usuarios.

- Listas de espera tipo banquillo para partidos llenos.

- Perfiles diferenciados para organizadores y jugadores.

- Comunidades de amigos

- Aplicación abierta a una lista abierta y extensa de distintos deportes

## Audiencia

Modelo de negocio:
La aplicación PachanGo se basa en un modelo C2C (Consumer to Consumer), donde los propios usuarios crean y gestionan los encuentros deportivos, y otros usuarios se unen a ellos.  De forma complementaria, el proyecto integrará colaboraciones con instalaciones deportivas públicas y privadas, que actúan como socios B2B, permitiendo gestionar reservas y disponibilidad desde la app.

# A.2 Desarrollo del plan de empresa

## Monetización

Propuesta de valor: la manera más eficaz de organizar y encontrar eventos deportivos para todo el mundo

Descripción: PachanGo es una red social que permite publicar y buscar eventos deportivos en espacios públicos o privados, adaptados al nivel de experiencia de cada usuario. Su objetivo es convertir el deporte en una forma de socializar, fomentando la participación, la actividad física y la creación de comunidades locales.

MVP

El MVP incluye registro, creación y búsqueda de eventos, gestión de comunidades y un sistema básico de reputación.

PachanGo adopta un modelo freemium, diseñado para que todas las personas puedan utilizar la aplicación de forma gratuita, sin ningún tipo de restricciones en la funcionalidad.

- Versión gratuita:
Todos los usuarios disponen del 100 % de las funciones de la aplicación de forma gratuita, pero con la presencia de anuncios.
La financiación proviene de una publicidad integrada, diseñada para ser limpia y no intrusiva

- Versión premium:
Permite eliminar la publicidad y acceder a una experiencia fluida y libre de interrupciones. No ofrece ventajas competitivas ni exclusivas, ya que la prioridad del modelo es la igualdad de acceso entre usuarios

## Imagen e identidad de empresa y marca

Misión: Acercar el deporte al máximo número de usuarios a través de las redes sociales

Visión: Ser el servicio de referencia para la gestión de eventos deportivo

Objetivos (SMART):

Objetivos iniciales: Captar 1000 usuarios y 15 polideportivos en Valladolid durante el primer mes.

Logotipo Principal

El isotipo representa un pin de ubicación, elemento central en la funcionalidad de búsqueda de la aplicación. Las líneas dinámicas en la base del pin transmiten la velocidad y inmediatez que ofrece la experiencia PachanGo.

En el interior, el diseño incorpora un balón, fácilmente asociable a múltiples deportes como fútbol, baloncesto, tenis, etc. Reforzando la amplitud de deportes que acoge la plataforma. Este elemento central también se puede asociar con un campo o terreno de juego.

Esta gran variedad permitirá juego para futuras campañas de marketing sin dejar de lado un diseño sencillo y fácilmente reconocible.

Usos alternativos

Icono aplicación móvil

Logotipo Base sobre fondo blanco

Logotipo Base con colores invertidos

# A.3 Análisis y Diseño de la solución técnica

- INFRAESTRUCTURA DE DATOS HÍBRIDA:

- SQL (PostreSQL + POSTGIS):

  - SQL tiene una capacidad relacional superior que NoSQL, muy importante en tablas como Users, Eventos y Reservas para las cuales queremos asegurar una completa integridad.

  - Además usaremos la extensión POSTGIS, la mejor del mercado para cálculos geográficos complejos, asegurando que las consultas geoespaciales sean eficientes

- NoSQL (Firestore):

  - El objetivo principal de esta base de datos será el de evitar que todas las lecturas lleguen a la SQL, provocando su colapso.

  - Consideramos que es lo mas adecuado ya que SQL escala verticalmente (añadir CPU/RAM es costoso y tiene límite). Firestore escala horizontalmente (distribuye la carga entre nodos),lo cual es ideal para picos de tráfico.

  - Se encargará de los perfiles de usuario, de chats y de la visualización del mapa, causando así que se optimicen mejor los tiempos de respuesta y que sea más rápido para el usuario, aparte de ofrecer cierta redundancia en los mapas.

- ESTRATEGIA DE SINCRONIZACIÓN Y CONSISTENCIA:

  - Escritura: Cuando un usuario crea un evento, este se guarda primero en PostgreSQL (garantizando ACID y consistencia).

  - Replicación: Un Trigger de base de datos detecta la inserción en SQL y replica los datos necesarios a Firestore.

  - Lectura: Los usuarios que navegan por el mapa leen de Firestore.

- INFRAESTRUCTURA CLOUD:

- Se han evaluado principalmente 2 alternativas: GCP y AWS. Por las explicaciones que se van a dar a continuación, se ha optado por la primera: GCP.

  - GCP, a través de Firestore, ofrece una mejor gestión de los datos, sincronización nativa y mejores SDKs para la actualización de interfaces en vivo.

  - Unificación de Servicios de Mapas: El uso de AWS implicaría contratar un proveedor de mapas externo, provocando que la facturación se llevara a cabo a 2 partes. Al centralizar todo en GCP, integramos el cómputo y los servicios de Google Maps Platform.

  - Simplificación Operativa: La integración vertical de herramientas en GCP reduce la carga de configuración inicial, permitiendo al equipo centrarse en el desarrollo de producto.

- STACK TECNOLÓGICO:

- Lenguaje Unificado (TypeScript): Uso transversal en Backend y Frontend para compartir modelos de datos y reducir errores de tipado.

- Frontend (React Native): Despliegue multiplataforma (iOS/Android) con una sola base de código.

- Backend (Node.js): Aprovechando su arquitectura orientada a eventos para gestionar eficientemente las conexiones de chat y peticiones concurrentes.

- Contenedores: Despliegue mediante Docker en Google Cloud Run (Serverless), permitiendo escalado a cero para optimización de costes.

- Servidor Web (Nginx): Servidor de entrada y proxy inverso.

- Observabilidad y monitorización (Google Cloud Operations Suite): Visualización de métricas de rendimiento, agrupación de trazas de error, centralización de logs de los contenedores y bases de datos, rastreo de peticiones a través de microservicios

# A.4 Plan de personal y estimación de costes

ESTIMACIÓN DE COSTES DE LA INFRAESTRUCTURA:

Infraestructura en GCP:

- Servicio Serverless para el backend (Google Cloud Run):

  - CPU: Los primeros 240,000 vCPU-seconds son gratis (al mes). Después 0.000018$ por cada vCPU-segundo

  - RAM: Los primeros 450,000 GiB-seconds son gratis (al mes). Después 0.000002$ por cada GiB-segundo

Con pocos usuarios, con el free-tier nos valdría. En caso de que la aplicación tuviera buena acogida (hablando de cifras mas bien medianas, -500 € año)

- Firestore: Base de datos NoSQL

  - Nivel gratuito: 1GiB de almacenamiento($0.000246575 después), 50k lecturas al día($0.048 después), 20k escrituras al día($0.144 después), 20k documentos transferidos, 10 GiB al mes de transferir

El mayor coste serán las lecturas y escrituras que probablemente no nos de con el plan gratuito, teniendo que pagar algo, -500€ año)

- SQL

  - Cloud SQL para PostgreSQL: standard-1, Alta Disponilidad, 50GB SSD ~1000€ año

- Google Maps Platform

  - Google Maps Platform te da $200 en créditos gratis cada mes (menos de 1000 usuarios concurrentes es factible)

  - Después $0.007 por cada carga del mapa

- Google Cloud Operations

  - 50 GiB de logs gratis al mes

  - Después: $0.50 por GiB

Otros costes:

- Nombre de dominio: (10-20$)

- Servidor web: No necesitamos pagar por Nginx. En el modelo de Cloud Run, Google gestiona el balanceador de carga y el proxy por ti.

Poniéndonos en un caso en el que tengamos un rápido crecimiento, viendo los costes anteriores no deberíamos de necesitar más de 10k€ en todo el año.

ESTIMACIÓN DE COSTES DE PERSONAL:

SOFT DEV:

- Project Manager – 42k € año

- UX/UI Designer – 35k € año

- Desarrollador Fluterr – 40k € año

- Backend Junior (Ingeniero Marcos de Diego) – 22k € año

- Fullstack Senior – 38k € año

INFRA Y OPS:

- Cloud architect – 48k € año

- Security – 38k € año

DATA:

- Data architect – 43k año

Other:

- Tester – 23k año

- Marketing – 25k año

- CEO, CPO y CTO (3x30k)

Total: 444 € +23% de 444 (seguridad social) = 546.12 €

# B. Reajuste Financiero

Partiendo de la financiación total de 420.000 €, a continuación, presentamos el cuadro de costes extraído directamente de nuestra hoja de cálculo de gestión actualizada.

## Tabla de Costes Totales

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| RecursosHumanos+IVA | 368.240 € |
| RecursosMateriales | 10.000 € |
| GastosFinanciacion | 37.000 € |
| Marketing | 4.000 € |
| Futbolin+PingPong | 760 € |
| TOTAL | 420.000 € |

Para mayor claridad, desglosamos la partida de "GastosFinanciacion", la cual agrupa las inversiones estratégicas, aumentos salariales clave y costes operativos cubiertos por la línea de financiación:

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| LucyMalone (Aumento) | 2.500 € |
| DavidBrown (Aumento) | 5.500 € |
| DeDiego (Aumento) | 6.000 € |
| AlquilerInstalaciones | 6.000 € |
| Amueblar | 3.000 € |
| FondosLocomocion | 4.000 € |
| Riesgos | 7.500 € |
| +Marketing | 2.500 € |
| TOTAL | 37.000 € |

## Detalle de las partidas actualizadas

- Recursos Humanos (368.240 €): Continúa representando el grueso del presupuesto, asegurando la cobertura de la plantilla base y los costes de Seguridad Social.

- Gastos de Financiación (37.000 €): Esta partida agrupa costes variables y estratégicos, incluyendo:

  - Incentivos salariales: Aumentos específicos para retener el talento clave (Lucy, David y Marcos De Diego) por un total de 14.000 €.

  - Infraestructura física: Alquiler de oficina (6.000 €) y mobiliario (3.000 €).

  - Operativa y Seguridad: Fondos de locomoción (4.000 €) y un fondo de riesgos ajustado a 7.500 € para imprevistos.

  - Marketing adicional: Un refuerzo de 2.500 € para campañas específicas.

- Recursos Materiales (10.000 €): Partida unificada destinada a infraestructura técnica, servidores y equipamiento informático (portátiles).

- Marketing Base (4.000 €): Presupuesto inicial para el lanzamiento (complementado con los 2.500 € adicionales de la partida de financiación).

- Ocio y Bienestar(760 €): Mantenimiento de la partida destinada a elementos de bienestar en la oficina (Futbolín/Pingpong).

- Reajuste en costes materiales

Tras las decisiones de contratación de personal, se ha tenido que reajustar la infraestructura propuesta en apartados anteriores, para solventar problemas técnicos encontrados. Estos son explicados a continuación:

- ELIMINACIÓN DEL MODELO HÍBRIDO (NOSQL)

Se descarta el uso de Firestore.

- La sincronización bidireccional entre SQL y NoSQL introduce una complejidad técnica (riesgo de inconsistencia de datos) que requiere personal altamente especializado. Tras haber realizado al contratación de personal y haberlo valorado con el equipo, se ha decidido modificar la estructura al no encontrar a un trabajador adecuado, ajustándose al presupuesto dado.

- Solución: Centralización total en PostgreSQL.

- IMPLEMENTACIÓN DE CACHÉ DE ALTO RENDIMIENTO (REDIS)

Al no haber conseguido el personal cualificado para la NoSQL, el equipo ha decido modificar funciones de la SQL para que ofrezcan lo que previamente ofrecía Firestore. Para suplir la velocidad de lectura que ofrecía Firestore sin sus complicaciones, se introduce Google Cloud Memorystore (Redis).

- Esta almacena en memoria RAM los datos de acceso frecuente (sesiones de usuario, eventos en el área visible del mapa, chats recientes).

- Reduce la latencia a milisegundos y protege a la base de datos principal de picos de tráfico.

- POTENCIACIÓN DEL HARDWARE

Al eliminar la base de datos secundaria, se ha decidido reasignar el presupuesto para fortalecer la base de datos principal.

- Se pasa de una instancia micro/básica a una instancia de 2 vCPUs y 7.5GB de RAM con Alta Disponibilidad (HA). La idea inicial era una instancia de 1vCPU y 3 GB sin Alta Disponoibilidad ya que estaba reforzada por la base de datos en Firestore. Esto garantiza que PostGIS pueda realizar cálculos geométricos complejos para una gran cantidad de usuarios sin que se provoque bloqueos

- ELIMINACIÓN DEL SERVIDOR WEB (NGINX)

Google Cloud Run es una plataforma totalmente gestionada que ya incluye una capa de "Ingress" nativa. Cloud Run se encarga automáticamente de:

- Terminación SSL (HTTPS automático).

- Balanceo de carga entre instancias.

- Enrutamiento de tráfico al contenedor.

Eliminar Nginx simplifica el despliegue. El contenedor de Node.js recibe el tráfico directamente desde la infraestructura de Google. Esto reduce el tamaño de la imagen Docker, consume menos memoria RAM y elimina un punto de fallo en la configuración

Se muestra a continuación un pequeño desglose final de los costes de infraestructura:

*LOS GASTOS FINALES VIENEN MEJOR DETALLADOS EN EL EXCEL ADJUNTADO. EN ESTE APARTADO SE RESUMEN PARA NO EXTENDERSE EN EXCESO.

# B1. Organización del Equipo y Cronograma

Tras definir el marco financiero, presentamos la estructura operativa del proyecto. Ante la limitación presupuestaria, hemos diseñado un organigrama estratégico que prioriza la eficiencia: un sólido núcleo de perfiles Senior garantiza la dirección técnica y la arquitectura, apoyados por un perfil Mid-Senior para la infraestructura y talento Junior para escalar el desarrollo, conteniendo así el gasto salarial global. A continuación, se detallan las incorporaciones técnicas seleccionadas.

Sofia Nimri – Frontend Developer (Senior)

- Justificación de la selección: Incorporamos a Sofia como perfil Senior dado que su dominio experto de React y TypeScript encaja exactamente con el stack tecnológico. Esto garantiza una curva de aprendizaje nula y una ejecución inmediata de la interfaz móvil y web.

- Aportación al equipo: Gracias a su experiencia, Sofia asume también el rol de Project Management. Su capacidad para trabajar con equipos multifuncionales y metodologías ágiles es clave para organizar los sprints de desarrollo y coordinar las entregas sin necesidad de contratar a un gestor externo.

Denise Baltic – Data & Security Architect (Senior)

- Justificación de la selección: Seleccionada como Senior por su perfil híbrido de alta cualificación. Posee un Máster en Ciberseguridad combinado con experiencia sólida en arquitectura de bases de datos relacionales y NoSQL, fundamental para nuestra estructura híbrida (PostgreSQL + Firestore).

- Aportación al equipo: Es una pieza crítica para la viabilidad técnica. Se encargará del diseño seguro de la base de datos (Security by Design) y del cumplimiento del RGPD, gestionando con total autonomía la complejidad de las consultas geoespaciales (PostGIS).

Lucy Malone – DevOps Engineer (Mid-Senior)

- Justificación de la selección: Su perfil Mid-Senior nos ofrece el equilibrio perfecto entre autonomía y coste para la gestión de la infraestructura. Cuenta con la experiencia específica necesaria en Google Cloud Platform (GCP) y Docker para operar sin supervisión constante.

- Aportación al equipo: Se encargará de configurar los pipelines de integración continua (CI/CD). Esto automatizará nuestros despliegues, permitiendo que el código pase a producción de forma rápida y segura, minimizando los tiempos de caída del servidor.

Hugo Castro – Backend Developer (Junior)

- Justificación de la selección: Incorporamos a Hugo como perfil Junior especializado en Node.js y PostgreSQL, tecnologías base de nuestro servidor. Su contratación responde a una decisión estratégica de eficiencia de costes y desarrollo de talento interno.

- Aportación al equipo: Trabajará bajo la supervisión directa de David Brown. Este esquema de mentoría nos permite delegar en Hugo el desarrollo de APIs y mantenimiento, liberando carga de trabajo de los perfiles senior a un coste menor, mientras él se forma con las mejores prácticas de la empresa.

David Brown – Fullstack Senior

- Justificación de la selección: Con más de 5 años de experiencia liderando equipos y una visión completa del ciclo de desarrollo (Frontend y Backend), David es la pieza fundamental para garantizar la calidad del software. Su dominio de arquitecturas escalables y microservicios justifica su posición Senior.

- Aportación al equipo: Asumirá la responsabilidad técnica global del proyecto. Su rol principal será doble: por un lado, diseñar las partes más complejas de la arquitectura; por otro, ejercer de mentor para el equipo junior (específicamente Hugo Castro) y realizar las revisiones de código (Code Reviews), asegurando los estándares de la industria.

# B.2 Cronograma de Ejecución y Asignación de Recursos

https://drive.google.com/file/d/1wdt5v_BVGa7zZ3u4QfL6VYIwFhfFoDMk/view?usp=sharing

Guía Rápida de Interpretación (Mermaid)

Consejos al interpretar el diagrama:

- Células de Trabajo (Filas): No verás nombres individuales dispersos, sino equipos agrupados (ej. Infra Squad, Backend). Esto indica que el trabajo es siempre colaborativo y supervisado.

- Bloques de Tiempo (Barras): Representan la duración de las tareas. Cada barra es 1 semana que es lo que durará un sprint. Cada tarea puede ser de más de 1 sprint.

- Hitos (Rombos): Son los puntos de control obligatorios (Pruebas, Lanzamiento). Todo el trabajo técnico pivota para cumplir estas fechas.

Resumen Ejecutivo: Estrategia de Recursos

1. Infraestructura y Seguridad:

Hemos fusionado los roles de DevOps, Seguridad y Dirección Técnica en un solo bloque operativo unificado (Lucy, Denise y Daniel).

- Esta decisión responde a la necesidad de supervisión constante. Al trabajar los tres juntos en el mismo squad, garantizamos que Denise y Lucy puedan trabajar mano a mano siendo ayudadas por Daniel cuando lo necesiten.

- Este grupo no solo configura servidores (GCP/Docker); realiza el hardening de seguridad y las auditorías de datos en tiempo real.

2. Negocio y Marketing: Entrada Estratégica

- Sincronización B2B: Entran en la Semana 9, justo cuando Tecnología tiene los primeros prototipos funcionales. Esto les permite ir a los polideportivos con algo tangible que mostrar para cerrar acuerdos.

- Post-Lanzamiento: Mientras los desarrolladores estabilizan la app tras el lanzamiento, Marketing toma el control total para gestionar la comunidad y la expansión a nuevas ciudades, asegurando que la tecnología siempre tenga un mercado listo esperándola.

3. Validación: Pruebas de Usuario Mensuales

En lugar de esperar al final, hemos insertado Hitos de Prueba cada 4 semanas.

- El objetivo: Obligar al equipo técnico a tener entregables testables cada mes (desde maquetas en papel hasta la Beta funcional).

- El proceso: Estas pruebas no son tareas de desarrollo, sino hitos de proyecto. Si la prueba del Mes 3 falla, el desarrollo del Mes 4 se detiene para corregir el rumbo. Esto evita construir un producto que nadie quiere.

4. Desarrollo Técnico Supervisado

Tanto en Backend como en Frontend, aplicamos la programación en pareja (Pair Programming). Los perfiles Junior nunca están solos, son siempre ayudados por los perfiles Senior, lo que permite desarrollar arquitecturas complejas (SQL + Redis) a gran velocidad.

# C. Gestión de Riesgos y Acciones de Mitigación

Tras el análisis de viabilidad, hemos identificado cinco riesgos críticos y definido sus correspondientes planes de contingencia y asignación presupuestaria.

1. Falta de usuarios iniciales (Fracaso de adopción) Existe el riesgo de no alcanzar la masa crítica necesaria en Valladolid para que los partidos se llenen, lo que provocaría el estancamiento de la plataforma. Para mitigarlo, ejecutaremos una campaña local de lanzamiento, un programa de referidos ("trae a un amigo") e incentivos para organizadores.

- Presupuesto asignado: 4.000 € (3.000 € en marketing local y 1.000 € en incentivos).

- Impacto esperado: Acelerar la consecución de los objetivos SMART (1.000 usuarios y 15 polideportivos).

2. Problemas técnicos en el MVP Fallos en el flujo de reservas o en el mapa durante el primer mes podrían causar una pérdida irreversible de usuarios. La estrategia se basa en un testing intensivo del flujo clave (crear evento, apuntarse y confirmar), optimización de consultas geolocalizadas y refuerzo puntual de QA.

- Presupuesto asignado: 2.000 € (Herramientas de automatización y horas extra de QA).

- Impacto esperado: Reducción drástica de bugs bloqueantes en los primeros 30 días.

3. Costes inesperados en Google Cloud Un pico de uso en los mapas o eventos simultáneos podría disparar la factura de Firestore y Maps API. Se mitigará mediante monitorización activa (Cloud Monitoring), limitación del refresco de mapas, cacheo de datos de instalaciones y optimización de lecturas en la base de datos.

- Presupuesto asignado: 1.500 € (Fondo de contingencia técnica).

- Impacto esperado: Garantizar que los costes operativos se mantengan bajo control (<10k €/año).

4. Incumplimiento de expectativas de UX/UI Si la aplicación resulta confusa o lenta, la retención caerá. Para evitarlo, realizaremos prototipado previo, un ciclo de pruebas con usuarios reales (perfiles organizadores, jugador y principiante) e iteraciones rápidas basadas en su feedback.

- Presupuesto asignado: 1.500 € (Incentivos para pruebas y ajustes de diseño).

- Impacto esperado: Aumento de la satisfacción y retención de usuarios desde el lanzamiento.

5. Baja moral y pérdida de talento clave Se ha identificado el riesgo de rotación en puestos críticos por percepción de inequidad salarial. Para asegurar la estabilidad del equipo y evitar retrasos en el MVP, se han aplicado incrementos salariales estratégicos en roles clave: Lucy Malone (DevOps +2.500 €), David Brown (Backend +5.500 €) y Marcos De Diego (Frontend +6.000 €).

- Coste: 14.000 € + 23% impuestos (Esta partida se ha consolidado dentro del presupuesto general de Recursos Humanos).

- Impacto esperado: Estabilidad del equipo técnico y blindaje del desarrollo del MVP.

# D. Otras Líneas de Financiación

Para alcanzar el presupuesto objetivo de 420.000 € necesario para la viabilidad del primer año, hemos complementado la ronda de inversión privada con financiación pública externa.

Línea de Financiación para Emprendedores (ENISA / Fondos ICO)

- Estado: Concedido.

- Importe Solicitado: 50.000 €.

- Importe Concedido: 45.000 €.

- Detalle: La ayuda se ha concedido para complementar la ronda de inversión privada. Aunque la solicitud inicial era superior, la concesión se ha limitado a 45.000 € debido al tope presupuestario establecido en la valoración del proyecto, que no permitía superar los 420.000 € de financiación total en esta fase semilla. Este capital es el que nos ha permitido cerrar el presupuesto y dotar el fondo de riesgos, así como mejorar el sueldo de algunos empleados.

# E. Acciones Pendientes (Wishlist)

En caso de obtener una ampliación de capital adicional, hemos definido 5 líneas estratégicas de inversión prioritaria para acelerar el crecimiento y la solidez de la empresa:

- Expansión Territorial y Estructura Descentralizada:

  - Acción: Escalar el modelo de negocio de local/nacional a una proyección global.

  - Estrategia: Contratación de "City Managers" o delegados locales en grandes zonas metropolitanas. Estos perfiles conocen el mercado in situ y gestionarán la implantación del proyecto en nuevas ubicaciones, replicando el éxito de Valladolid.

- Marketing de Influencia y Partnerships:

  - Acción: Profesionalizar la estrategia de difusión.

  - Estrategia: Destinar presupuesto a la contratación de influencers del sector deportivo para llegar masivamente al público joven. Asimismo, financiar colaboraciones estratégicas con marcas de ropa o equipamiento deportivo para ganar visibilidad y prestigio de marca.

- Adquisición Intensiva de Polideportivos (Red B2B):

  - Acción: Expandir agresivamente la oferta de pistas disponibles.

  - Estrategia: Ejecutar campañas de marketing B2B dirigidas específicamente a los dueños de instalaciones, demostrando con métricas el beneficio mutuo de la asociación (digitalización de sus reservas y atracción de nuevos clientes sin coste operativo).

- Plan de Retención de Talento y Cultura Corporativa:

  - Acción: Mejora de las condiciones laborales.

  - Estrategia: Aplicar una subida de rangos salariales generalizada para asegurar un equipo persistente, motivado y comprometido a largo plazo. Invertir en el "salario emocional" y el clima laboral es vital para evitar la rotación en un startup tecnológico.

- Fortalecimiento de la Ciberseguridad:

  - Acción: Blindaje de la infraestructura.

  - Estrategia: Contratación de auditorías de seguridad externas (pentesting avanzado) y herramientas de monitorización proactiva para garantizar que los datos de nuestros usuarios y los pagos están protegidos ante amenazas cada vez más sofisticadas.

## Conclusión

El proyecto PachanGo afronta su lanzamiento con una estructura financiera saneada y cubierta al 100% (420.000 €) gracias a la combinación de inversión privada y la ayuda pública concedida (ENISA). Hemos ajustado los costes operativos para encajar en este techo de gasto, priorizando un equipo técnico interno capaz de desarrollar el producto con garantías. Con la gestión de riesgos definida y una hoja de ruta clara para futuras inversiones, el proyecto es viable y está listo para su ejecución inmediata.